عالیه. پس از همینجا نسخه جدید Mother Agent با Symfony + Angular را برایت می‌چینم؛ طوری که هم برای یادگیری مفید باشد، هم بعداً بشود واقعاً توسعه‌اش داد.

هدف نسخه جدید

ما می‌خواهیم یک سیستم بسازیم که:

- Agent بسازد

- Agentها را ویرایش و مدیریت کند

- برای هر Agent تسک اجرا کند

- خروجی‌ها را ذخیره کند

- لاگ و تاریخچه اجرا داشته باشد

- بعداً Memory و Tool Calling هم به آن اضافه شود

یعنی این نسخه، از همان اول باید شبیه یک محصول واقعی طراحی شود، نه فقط یک prototype.

معماری کلان

Frontend

Angular

برای:

- داشبورد

- فرم ساخت Agent

- اجرای Task

- نمایش خروجی‌ها

- نمایش لاگ‌ها

- نمایش Memory

- تنظیمات

Backend

Symfony

برای:

- REST API

- احراز هویت

- مدیریت Agent

- مدیریت Task و Run

- اتصال به OpenAI

- ذخیره در دیتابیس

- صف اجرای کارها

- مدیریت فایل خروجی

Database

پیشنهاد من:

- PostgreSQL

اگر بخواهی MySQL هم می‌شود، ولی PostgreSQL برای ساختارهای آینده‌دارتر خیلی خوب است.

Queue / Worker

- Symfony Messenger

برای اینکه اجرای Agent در request معمولی گیر نکند.

ساختار منطقی سیستم

سیستم را به ۶ بخش تقسیم می‌کنیم:

1. Agent Management

برای ساخت و ویرایش Agent

2. Prompt Engine

برای ساخت prompt نهایی از role, instructions, task, memory

3. LLM Integration

برای ارتباط با OpenAI

4. Task Execution

برای اجرای تسک و ذخیره وضعیت اجرا

5. Output & Logs

برای ذخیره خروجی و لاگ

6. Memory

برای short-term و later long-term memory

ساختار پروژه

Symfony backend

پیشنهاد پوشه‌بندی:

backend/

├── src/

│   ├── Controller/

│   │   └── Api/

│   ├── Entity/

│   ├── Repository/

│   ├── Service/

│   │   ├── Agent/

│   │   ├── Prompt/

│   │   ├── Llm/

│   │   ├── Task/

│   │   ├── Memory/

│   │   └── Output/

│   ├── Message/

│   ├── MessageHandler/

│   ├── DTO/

│   ├── Enum/

│   └── Security/

├── config/

├── migrations/

└── public/

Angular frontend

frontend/

├── src/

│   ├── app/

│   │   ├── core/

│   │   │   ├── services/

│   │   │   ├── interceptors/

│   │   │   └── guards/

│   │   ├── shared/

│   │   │   ├── components/

│   │   │   └── models/

│   │   ├── features/

│   │   │   ├── dashboard/

│   │   │   ├── agents/

│   │   │   ├── tasks/

│   │   │   ├── outputs/

│   │   │   ├── memory/

│   │   │   └── settings/

│   │   └── app.routes.ts

│   └── assets/

Entityهای اصلی در Symfony

1. User

اگر بعداً لاگین و چندکاربره بخواهی

فیلدها:

- id

- email

- password

- roles

- createdAt

2. Agent

هسته اصلی سیستم

فیلدها:

- id

- name

- role

- instructions

- audience

- industry

- model

- temperature

- isActive

- createdAt

- updatedAt

- createdBy

نکته:
instructions می‌تواند متن طولانی باشد.

3. AgentModule

برای ماژول‌های قابل انتخاب

فیلدها:

- id

- agent

- name

- configJson

مثلاً:

- email_writer

- market_research

- code_generator

- report_builder

4. Task

تعریف کاری که باید اجرا شود

فیلدها:

- id

- agent

- title

- inputText

- status

- createdAt

5. TaskRun

هر بار اجرای واقعی یک Task

فیلدها:

- id

- task

- agent

- startedAt

- finishedAt

- status

- finalPrompt

- responseText

- errorMessage

- tokensInput

- tokensOutput

Statusها:

- pending

- running

- completed

- failed

- cancelled

6. Output

خروجی نهایی

فیلدها:

- id

- agent

- taskRun

- type

- contentText

- filePath

- createdAt

type:

- text

- json

- report

- code

- summary

7. LogEntry

برای ثبت لاگ مرحله‌ای

فیلدها:

- id

- taskRun

- level

- message

- contextJson

- createdAt

level:

- info

- warning

- error

- debug

8. MemoryEntry

برای حافظه Agent

فیلدها:

- id

- agent

- type

- content

- tags

- score

- createdAt

type:

- short_term

- long_term

9. Tool

برای آینده

فیلدها:

- id

- name

- description

- isEnabled

- configJson

رابطه بین Entityها

به‌صورت ساده:

- یک User چند Agent دارد

- یک Agent چند Task دارد

- یک Task چند TaskRun دارد

- هر TaskRun چند LogEntry و چند Output می‌تواند داشته باشد

- هر Agent چند MemoryEntry دارد

- هر Agent چند AgentModule دارد

APIهای اصلی Symfony

Agent API

GET    /api/agents

POST   /api/agents

GET    /api/agents/{id}

PUT    /api/agents/{id}

DELETE /api/agents/{id}

Task API

GET    /api/tasks

POST   /api/tasks

GET    /api/tasks/{id}

Run API

POST   /api/task-runs

GET    /api/task-runs/{id}

GET    /api/task-runs/{id}/logs

GET    /api/task-runs/{id}/outputs

Memory API

GET    /api/agents/{id}/memory

POST   /api/agents/{id}/memory

DELETE /api/memory/{id}

Output API

GET    /api/outputs

GET    /api/outputs/{id}

Auth API

POST   /api/login

POST   /api/register

GET    /api/me

منطق اجرای Task

این بخش خیلی مهم است.

وقتی کاربر در Angular روی Run Task کلیک می‌کند:

مرحله 1

Angular درخواست می‌فرستد:

POST /api/task-runs

body:

{

"agentId": 3,

"task": "Write a business proposal for SAP migration"

}

مرحله 2

Symfony:

- Agent را پیدا می‌کند

- TaskRun می‌سازد با status = pending

- Message به queue می‌فرستد

مرحله 3

Worker اجرا می‌شود:

- status = running

- memory مرتبط را می‌گیرد

- prompt نهایی را می‌سازد

- OpenAI API را صدا می‌زند

- خروجی را ذخیره می‌کند

- لاگ ثبت می‌کند

- status = completed

اگر خطا شد:

- errorMessage ذخیره می‌شود

- status = failed

Serviceهای اصلی در Symfony

1. AgentService

برای CRUD و logic مربوط به Agent

2. PromptBuilderService

ترکیب این موارد:

- role

- instructions

- audience

- industry

- modules

- memory

- task input

مثلاً prompt نهایی را می‌سازد.

3. LlmClientService

وظیفه:

- ارسال درخواست به OpenAI

- دریافت پاسخ

- استخراج محتوا

- مدیریت خطا

4. TaskExecutionService

هسته اجرای Agent:

- load agent

- build prompt

- call llm

- save output

- save logs

5. MemoryService

برای:

- اضافه‌کردن memory

- انتخاب memoryهای مرتبط

- رتبه‌بندی اولیه

6. OutputStorageService

برای ذخیره:

- متن

- json

- فایل

7. LogService

برای ثبت لاگ‌ها در DB

ساختار Angular

صفحات اصلی

1. Dashboard

نمای کلی:

- تعداد Agentها

- آخرین TaskRunها

- آخرین Outputها

2. Agent List

لیست همه Agentها

3. Create/Edit Agent

فرم ساخت Agent:

- name

- role

- instructions

- audience

- industry

- model

- modules

4. Task Runner

اجرای تسک روی Agent انتخاب‌شده

5. Task History

تاریخچه اجراها

6. Output Viewer

نمایش خروجی کامل

7. Memory Panel

مشاهده حافظه‌ها

8. Settings

تنظیم مدل و API key strategy later

Angular Componentهای مهم

- agent-list

- agent-form

- task-runner

- task-run-history

- output-viewer

- log-console

- memory-list

- dashboard-stats

مدل داده در Angular

مثلاً این interfaceها:

export interface Agent {

id: number;

name: string;

role: string;

instructions: string;

audience?: string;

industry?: string;

model: string;

temperature?: number;

isActive: boolean;

createdAt: string;

}

export interface TaskRun {

id: number;

status: 'pending' | 'running' | 'completed' | 'failed';

startedAt?: string;

finishedAt?: string;

responseText?: string;

errorMessage?: string;

}

روند ساخت Prompt

PromptBuilderService می‌تواند چیزی شبیه این بسازد:

You are an AI agent.

Name: Business Proposal Agent

Role: Senior IT Pre-Sales Consultant

Audience: German SME decision makers

Industry: SAP / Cloud

Instructions:

- Write clearly

- Be professional

- Focus on practical benefits

- Avoid exaggerated claims

Task:

Write a business proposal for SAP migration for a medium-sized company.

Relevant Memory:

- Customer prefers concise documents

- Prior output focused on cloud migration

Return:

- Executive summary

- Key benefits

- Risks

- Recommended next steps

نسخه اول را ساده نگه می‌داریم

برای اینکه پروژه بیش از حد سنگین نشود، در نسخه 1 این‌ها را فعلاً نمی‌زنیم:

- multi-agent collaboration

- autonomous planning loops

- advanced tool calling

- vector database

- semantic memory retrieval

- scheduling

- email integration

- browser automation

این‌ها برای نسخه 2 و 3 هستند.

MVP واقعی که الآن باید بسازیم

Backend MVP

- User

- Agent

- TaskRun

- Output

- LogEntry

- OpenAI integration

- Queue execution

Frontend MVP

- Login

- Agent list

- Create/edit agent

- Run task

- View output

- View logs

ترتیب پیاده‌سازی

Phase 1 — Foundation

- Symfony project

- Angular project

- DB connection

- JWT auth

- CORS

- basic layout

Phase 2 — Agent CRUD

- Agent entity

- Agent API

- Angular list/form pages

Phase 3 — Task Execution

- TaskRun entity

- Run endpoint

- Messenger

- Worker

- OpenAI client

- Output saving

Phase 4 — Logs & History

- LogEntry

- history view

- output viewer

Phase 5 — Memory v1

- MemoryEntry

- add/view memory

- include memory in prompt

ساختار جدول‌ها در دیتابیس

نسخه ساده:

agents

- id

- user_id

- name

- role

- instructions

- audience

- industry

- model

- temperature

- is_active

- created_at

- updated_at

task_runs

- id

- agent_id

- input_text

- final_prompt

- response_text

- status

- error_message

- started_at

- finished_at

- created_at

outputs

- id

- agent_id

- task_run_id

- type

- content_text

- file_path

- created_at

log_entries

- id

- task_run_id

- level

- message

- context_json

- created_at

memory_entries

- id

- agent_id

- type

- content

- tags

- score

- created_at

نکته مهم معماری

Controller نباید شلوغ شود

Controller فقط:

- request بگیرد

- validate کند

- service را صدا بزند

- response برگرداند

منطق اجرا در Service و MessageHandler باشد

این خیلی مهم است.
اگر از اول این را رعایت کنیم، پروژه تمیز می‌ماند.

پیشنهاد UI

برای Angular:

- Angular Material

- یا Tailwind + Angular Material

برای تو چون قبلاً با Angular کار کرده‌ای:

- اگر UI سریع و تمیز می‌خواهی: Angular Material

- اگر آزادی طراحی بیشتری می‌خواهی: Tailwind

برای این پروژه من پیشنهاد می‌دهم:
Angular Material + کمی CSS سفارشی

چون سریع‌تر به نتیجه می‌رسیم.

اسم ماژول‌های Angular

features/

dashboard/

agents/

task-runs/

outputs/

memory/

auth/

و داخل هرکدام:

- page

- component

- service

- model

ساختار Route در Angular

/login

/dashboard

/agents

/agents/new

/agents/:id

/agents/:id/edit

/agents/:id/run

/task-runs

/task-runs/:id

/outputs/:id

/memory

/settings

نتیجه نهایی این طراحی

با این Blueprint، Mother Agent تو تبدیل می‌شود به:

- یک پنل حرفه‌ای تحت وب

- با backend تمیز

- با قابلیت توسعه

- مناسب برای رزومه

- مناسب برای تبدیل شدن به محصول

پیشنهاد من برای قدم بعدی

قدم بعدی باید این باشد:

من برایت نسخه اجرایی فاز 1 را بچینم:

یعنی دقیقاً بگویم:

- اول Symfony را چطور بسازی

- چه bundleها لازم داری

- چه Entityهایی اول ساخته شوند

- چه routeهایی اول بیایند

- در Angular چه pageهایی اول ساخته شوند

- ترتیب فایل‌ها چه باشد

یعنی از این Blueprint برویم به Implementation Plan واقعی.

عالیه. پس از اینجا دیگر وارد فاز اجرایی واقعی می‌شویم.

این‌بار من کاری می‌کنم که پروژه‌ات فقط یک ایده قشنگ نباشد، بلکه تبدیل شود به یک مسیر ساخت مرحله‌به‌مرحله و قابل اجرا.
و چون گفتی بعضی بخش‌های دیگری هم در ذهن داری، معماری را طوری نگه می‌داریم که آن‌ها بعداً بدون خراب‌کردن سیستم اضافه شوند.

مسیر کلی اجرای پروژه

ما پروژه را در ۳ لایه جلو می‌بریم:

لایه 1: Foundation

اول ستون‌های اصلی را می‌سازیم:

- Symfony backend

- Angular frontend

- دیتابیس

- Auth

- CORS

- ساختار پوشه‌ها

- ارتباط frontend و backend

لایه 2: Core Mother Agent

بعد هسته اصلی را می‌سازیم:

- ساخت Agent

- ویرایش Agent

- اجرای Task

- ذخیره خروجی

- مشاهده تاریخچه

- لاگ‌ها

لایه 3: Advanced Features

بعداً چیزهایی که در ذهن داری را اضافه می‌کنیم:

- memory پیشرفته

- tool calling

- چند agent

- template system

- scheduling

- team/user roles

- file upload

- agent marketplace

- execution strategies

اصل مهم قبل از شروع

ما نباید از همان روز اول همه‌چیز را پیاده کنیم.

اگر این اشتباه را بکنیم:

- پروژه سنگین می‌شود

- کنترل از دست می‌رود

- دیباگ سخت می‌شود

- انگیزه کم می‌شود

پس روش ما این است:

اول:

یک MVP تمیز و واقعی

بعد:

گسترش مرحله‌ای

نسخه MVP که الآن می‌سازیم

نسخه اول باید این کارها را انجام دهد:

- کاربر وارد شود

- Agent بسازد

- Agent را ببیند و ویرایش کند

- روی Agent یک Task اجرا کند

- جواب AI را بگیرد

- خروجی را ذخیره کند

- تاریخچه اجرا را ببیند

- لاگ‌ها را ببیند

اگر این ۷ مورد کار کند، ما یک Mother Agent واقعی داریم.

تکنولوژی نهایی پیشنهادی

Backend

- Symfony 7

- API Platform لازم نیست فعلاً

- Doctrine ORM

- Symfony Serializer

- Symfony Validator

- Symfony Security

- LexikJWTAuthenticationBundle

- Symfony Messenger

- HttpClient

Frontend

- Angular

- Angular Router

- Angular HttpClient

- Angular Material

- Reactive Forms

Database

- PostgreSQL

AI Provider

- OpenAI API

ساختار نهایی فاز 1

بخش 1: Backend setup

اول پروژه Symfony را می‌سازیم.

هدف این فاز

- پروژه backend بالا بیاید

- به دیتابیس وصل شود

- auth آماده شود

- API آماده شود

کارهایی که باید انجام شوند

- ساخت پروژه Symfony

- تنظیم .env

- اتصال PostgreSQL

- نصب packageهای اصلی

- ساخت security

- نصب JWT

- فعال‌سازی CORS

- تست اولین route

بخش 2: Frontend setup

هدف

- Angular project بالا بیاید

- routeها آماده باشند

- layout پایه آماده باشد

- بتواند به backend وصل شود

کارها

- ساخت پروژه Angular

- نصب Angular Material

- تعریف routeها

- ساخت layout اصلی

- ساخت auth service

- ساخت interceptor برای JWT

- تست ارتباط با backend

ترتیب واقعی ساخت پروژه

الآن مهم‌ترین بخش را می‌گویم:
به چه ترتیبی این را می‌سازیم؟

مرحله 1 — Symfony skeleton

خروجی این مرحله

- backend ساخته شده

- دیتابیس وصل شده

- /api/health کار می‌کند

کارها

- create project

- configure database

- install dependencies

- add test controller

چیزی که باید در پایان داشته باشی

GET /api/health

=> { "status": "ok" }

مرحله 2 — User + Auth

خروجی

- register/login

- JWT token

- route محافظت‌شده

entity

- User

endpointها

- POST /api/register

- POST /api/login

- GET /api/me

چیزی که در پایان داریم

کاربر می‌تواند لاگین کند و token بگیرد.

مرحله 3 — Agent CRUD

خروجی

- ساخت Agent

- لیست Agentها

- نمایش جزئیات

- ویرایش

- حذف

entity

- Agent

endpointها

- GET /api/agents

- POST /api/agents

- GET /api/agents/{id}

- PUT /api/agents/{id}

- DELETE /api/agents/{id}

Angular pages

- agent list

- agent create

- agent edit

مرحله 4 — Task Run

خروجی

- کاربر روی یک Agent تسک اجرا کند

- backend آن را ذخیره کند

- worker اجرا کند

- نتیجه برگردد

entity

- TaskRun

- Output

- LogEntry

endpointها

- POST /api/task-runs

- GET /api/task-runs

- GET /api/task-runs/{id}

- GET /api/task-runs/{id}/logs

- GET /api/task-runs/{id}/outputs

مرحله 5 — OpenAI integration

خروجی

- Symfony بتواند به مدل AI وصل شود

- پاسخ را ذخیره کند

- خطاها را مدیریت کند

service

- LlmClientService

کار این service

- prompt بگیرد

- درخواست بفرستد

- response بگیرد

- متن نهایی را برگرداند

مرحله 6 — Prompt Builder

خروجی

- prompt نهایی فقط یک متن ساده نباشد

- از agent config ساخته شود

service

- PromptBuilderService

ورودی

- agent

- task text

- memory later

خروجی

- final prompt string

مرحله 7 — History / Output Viewer / Logs

خروجی

- کاربر بتواند اجراهای قبلی را ببیند

- خروجی کامل را باز کند

- لاگ‌ها را بخواند

Angular pages

- task history

- task detail

- output detail

Entityهایی که اول می‌سازیم

ما همه entityها را از اول نمی‌زنیم.
فقط این‌ها:

Phase 1 entities

- User

- Agent

- TaskRun

- Output

- LogEntry

Phase 2 entities

- MemoryEntry

- AgentModule

- PromptTemplate

- Tool

طراحی دقیق Entityهای MVP

User

id

email

password

roles

createdAt

updatedAt

Agent

id

user

name

role

instructions

audience

industry

model

temperature

isActive

createdAt

updatedAt

توضیح

این entity فعلاً هویت و رفتار Agent را نگه می‌دارد.

TaskRun

id

agent

inputText

finalPrompt

responseText

status

errorMessage

startedAt

finishedAt

createdAt

updatedAt

status

- pending

- running

- completed

- failed

Output

id

agent

taskRun

type

title

contentText

filePath

createdAt

LogEntry

id

taskRun

level

message

contextJson

createdAt

Serviceهایی که باید بسازیم

در Symfony از همان اول service-oriented جلو می‌رویم.

1. AgentService

کارها:

- create

- update

- delete

- ownership check

2. TaskRunService

کارها:

- create run

- change status

- store result

- failure handling

3. PromptBuilderService

کارها:

- ساخت prompt نهایی

4. LlmClientService

کارها:

- ارتباط با OpenAI

5. LogService

کارها:

- ثبت لاگ‌ها

6. OutputService

کارها:

- ذخیره خروجی‌ها

Message / Queue design

این بخش خیلی مهم است.

وقتی کاربر Task اجرا می‌کند، نباید controller همان‌جا منتظر بماند تا AI جواب دهد.

پس:

Flow

- Angular درخواست می‌فرستد

- Symfony TaskRun می‌سازد

- Symfony یک message dispatch می‌کند

- Worker آن را اجرا می‌کند

- نتیجه در DB ذخیره می‌شود

- Angular وضعیت را poll می‌کند

Message class

مثلاً:

class ExecuteTaskRunMessage

{

public function __construct(

private int $taskRunId

) {}

}

MessageHandler

- TaskRun را پیدا می‌کند

- لاگ می‌زند

- prompt می‌سازد

- LLM را صدا می‌زند

- output ذخیره می‌کند

- status را آپدیت می‌کند

Angular structure دقیق‌تر

core/

برای چیزهای سراسری:

- auth service

- interceptor

- guards

- api base config

shared/

برای چیزهای reusable:

- buttons

- cards

- table wrapper

- loading spinner

- reusable forms

features/auth

- login page

- register page

features/dashboard

- dashboard page

features/agents

- agent list page

- agent form page

- agent detail page

features/task-runs

- run page

- history page

- detail page

features/outputs

- output detail page

Route plan در Angular

/login

/register

/dashboard

/agents

/agents/new

/agents/:id

/agents/:id/edit

/agents/:id/run

/task-runs

/task-runs/:id

/outputs/:id

UX ساده و تمیز نسخه اول

برای اینکه نسخه اول سریع و حرفه‌ای بالا بیاید:

صفحه Dashboard

نمایش:

- تعداد Agentها

- آخرین اجراها

- آخرین خروجی‌ها

صفحه Agent List

- جدول

- دکمه create

- edit / delete / run

صفحه Agent Form

فیلدها:

- name

- role

- instructions

- audience

- industry

- model

- temperature

- isActive

صفحه Run Task

- textarea برای task input

- run button

- latest status box

صفحه Task Detail

- status

- prompt

- response

- logs

- outputs

شکل داده‌ای درخواست‌ها

ساخت Agent

{

"name": "Business Proposal Agent",

"role": "Senior Pre-Sales Consultant",

"instructions": "Write clearly and professionally.",

"audience": "German SME managers",

"industry": "SAP / Cloud",

"model": "gpt-4o",

"temperature": 0.7,

"isActive": true

}

اجرای Task

{

"agentId": 1,

"inputText": "Write a proposal for SAP S/4HANA migration for a mid-sized manufacturing company."

}

استاندارد پاسخ API

از اول API را تمیز نگه می‌داریم.

response مثال

{

"id": 12,

"status": "running",

"createdAt": "2026-04-17T10:30:00+00:00"

}

error مثال

{

"message": "Validation failed",

"errors": {

"name": ["This value should not be blank."]

}

}

ساختار status management

برای TaskRun:

pending

ساخته شده ولی هنوز worker برنداشته

running

worker شروع کرده

completed

موفق انجام شده

failed

با خطا متوقف شده

فازهای دقیق توسعه

الآن این را تبدیل می‌کنم به sprintهای خیلی روشن:

Sprint 1

Backend foundation

- Symfony install

- DB setup

- JWT

- CORS

- health endpoint

Frontend foundation

- Angular install

- Material install

- routes

- layout

- login page skeleton

Sprint 2

Auth

- register

- login

- me

- route guard

- token storage

Sprint 3

Agent CRUD

- entity

- migration

- API

- Angular pages

- create/edit/delete/list

Sprint 4

TaskRun execution

- entity

- migration

- message

- handler

- run endpoint

- polling in frontend

Sprint 5

OpenAI integration

- LlmClientService

- env config

- error handling

- output saving

Sprint 6

Logs / Output / History

- log entries

- output table

- task detail page

چیزهایی که فعلاً عمداً نمی‌زنیم

این خیلی مهم است، چون بعداً اضافه می‌شوند:

- websocket live updates

- file upload

- multi-tenant organizations

- vector DB

- autonomous agent loops

- planner/executor split

- tool marketplace

- cost analytics

- memory ranking AI-based

اما معماری را برای این‌ها باز می‌گذاریم

یعنی مثلاً:

- Tool entity بعداً اضافه می‌شود

- MemoryEntry بعداً اضافه می‌شود

- PromptTemplate بعداً اضافه می‌شود

- AgentModule بعداً اضافه می‌شود

چیزی که من الآن به تو پیشنهاد می‌دهم

از اینجا باید وارد مرحله ساخت واقعی پروژه بشویم.

و بهترین قدم بعدی این است که من برایت Sprint 1 را کاملاً عملیاتی بنویسم؛ یعنی دقیقاً:

- چه دستورهایی برای ساخت Symfony بزنی

- چه packageهایی نصب کنی

- فایل .env چطور تنظیم شود

- JWT چطور راه بیفتد

- CORS چطور تنظیم شود

- Angular را چطور بسازی

- routeها و layout اولیه چه باشند

یعنی از این مرحله به بعد دیگر وارد «حرف معماری» نمی‌شویم، بلکه وارد ساخت عملی می‌شویم.

در پیام بعدی مستقیم می‌روم سراغ Sprint 1 عملیاتی و همه چیز را قدم‌به‌قدم می‌چینم.